工程名称：重庆市外经贸大厦2幢结构改造加固
项目编号：CQFJZB26011
竞争性比选文件
招   标   人：重庆市会展服务中心  
招标代理机构：重庆方郡建设工程咨询有限公司
2026年4月
目　录
4第一章 竞争性比选公告


7第二章 投标人须知


7投标人须知前附表


181.  总则


192.  比选文件


203.  投标文件


214.  投标


215.  开标


216.  评标


227.  合同授予


228.  重新招标和不再招标


229.  纪律和监督


2310.  需要补充的其他内容


24第三章 评标办法（综合评估法）


24评标办法前附表


261.  评标方法


262.  评审标准


273.  评标程序


30第四章  合同条款及格式


43第五章 工程量清单


44第六章  图纸


45第七章  技术标准和要求


46第八章   投标文件格式


49一、投标函部分


49（一） 投标函


50（二） 投标函附录


51（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书


53（四）投标保证金（电汇底单或转账截图复印件加盖投标人公章）


54（五）报价工程量清单（工程量清单分析表做电子版不打印纸质版）


55二、资格审查资料


55（一）投标人基本情况表


56（二）控股管理关系申报表


57(三) 项目管理机构


59（四）近年完成的类似项目情况表


60（五）财务要求


61（六）信誉要求


64（七）其他资料


65三、技术部分





第一章 竞争性比选公告 
重庆市外经贸大厦2幢结构改造加固竞争性比选公告
1. 比选条件
本项目重庆市外经贸大厦2幢结构改造加固已由重庆市会展服务中心批准建设。比选人为重庆市会展服务中心，资金来自自筹，项目出资比例为100% ，项目已具备比选条件，现对该项目的施工进行竞争性比选招标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目概况：  详见图纸及清单  。
2.2工期： 签订合同30个日历日完成。
2.3 建设地点：本市。
2.4 招标范围：本项目包括：重庆市外经贸大厦2幢结构改造加固 等，设计图及预算清单包含的全部内容。
3. 投标人资格要求
3.1供应商具有建设行政主管部门颁发的特种工程（结构补强）专业资质。（提供行政主管部门颁发的资质证书复印件加盖供应商公章）。

3.2供应商具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证，供应商主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（提供行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件加盖供应商公章）。

3.3本次招标不接受联合体投标。
3.4其他资格审查条件详见比选文件投标人须知。
4. 比选文件的获取
4.1获取标书方式：供应商应在采购代理机构进行报名并在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）下载竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。
4.2报名方式：

（1）潜在供应商将《比选文件获取登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至986505556@qq.com，视为具备报名资格，否则视为无效，未进行报名的潜在供应商将不得参与谈判。

（2）收款账户

户  名：重庆方郡建设工程咨询有限公司

开户行：建行重庆两江高新园支行
账  号：50001040100050201790
4.3比选文件发售:人民币300元/套 (售后不退)，报名现场缴纳。
5．投标文件的递交
5.1递交起止时间：2026年 4 月 8 日 10:00至2026年 4 月 10 日10:30。 
递交地址：重庆方郡建设工程咨询有限公司开标室。
开标时间： 2026年 4 月 10 日10:30。
开标地点：重庆方郡建设工程咨询有限公司开标室。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予受理。
6．发布公告的媒介
本次比选公告在重庆市会展服务中心官网（http://www.cqecpc.com/）网站上发布。
7．联系方式 
比选人：重庆市会展服务中心                   招标代理机构：重庆方郡建设工程咨询有限公司
联系人：朱老师                               联系人：万老师
电话：（023）89019710                        电  话：18696789416
比选文件获取登记表
	项目号
	CQFJZB26011

	项目名称
	重庆市外经贸大厦2幢结构改造加固

	供应商名称
	

	统一社会信用代码

（税号）
	开票：□是  □否

	联系人
	

	手机
	

	办公电话
	

	传真
	

	*E-mail
	

	单位地址
	


*注：发票为数电发票，将于标书费支付后5个工作日内开具，请于国家税务总局电子税务局——我要办税——税务数字账户——全量发票查询处，查询下载。

第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	条 款 号
	条款名称
	编  列  内  容

	1.1.2
	比选人
	重庆市会展服务中心             

	1.1.3
	招标代理机构
	重庆方郡建设工程咨询有限公司

	1.1.4
	项目名称
	重庆市外经贸大厦2幢结构改造加固

	1.1.5
	建设地点
	 本市

	1.2.1
	资金来源
	资金来源为：自筹。

	1.2.2
	出资比例
	100%。

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实。

	1.3.1
	招标范围
	同第一章比选公告第2.4条。

	1.3.2
	工期
	同第一章比选公告第2.2条。

	1.3.3
	质量要求
	达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	本工程施工招标实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：
1.资质条件、营业执照及安全生产条件
（1）本次招标要求投标人须具有国内注册独立法人资格，具备有效的营业执照.
（须提供有效的营业执照、组织机构代码、税务登记证副本(复印件)（或以上三合一的证件复印件）并加盖投标人公章）。
（2）供应商具有建设行政主管部门颁发的特种工程（结构补强）专业资质。（提供行政主管部门颁发的资质证书复印件加盖供应商公章）。

（3）供应商具有建设行政主管部门颁发的在有效期内的安全生产许可证，供应商主要负责人、拟担任该项目项目经理具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。（提供行政主管部门颁发的安全生产许可证复印件加盖供应商公章）
2.财务要求
/ 
3.业绩要求
投标人须具有2023年1月1日后完成的1个结构加固工程业绩（提供合同协议书复印件）。

4.信誉要求
（1）投标人需书面承诺不得存在下列情形之一：
①被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
②被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单；
③被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；
④被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
⑤被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务；
（2）投标人需书面承诺近三年内无重伤及以上的工伤事故；近三年内无环保事故；近三年无拖欠民工劳务费的投诉记录；近三年无重大质量事故。
（提供书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章；提供“信用中国”网站中失信被执行人网页截图并加盖投标人公章；如果书面承诺与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还）
(3)截止投标截止日，投标人没有对招标项目产生不利影响的正在进行的诉讼（仲裁）案件。
注：投标申请人须提供自行出具的书面承诺，承诺函需加盖投标人单位公章，并对其真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，则取消投标资格或中标资格，投标保证金不予退还。
5.项目经理资格要求
（1）拟派的项目经理须在供应商单位注册的正式员工，并应具有建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格。

[1.提供项目经理身份证复印件；2.提供项目经理建造师注册证书复印件；3.提供本单位员工的承诺函。]。
（2）项目经理不能在在建工程任职，否则将被否决投标。在建工程情况由投标人自行承诺，如承诺与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还。
（4）投标人需自行承诺拟派的项目经理中标后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致。
6.其他要求
(1) 项目技术负责人：
应具有建筑类中级及以上职称。
（须提供职称证、身份证、2026年1月-2026年3月的养老保险缴纳证明复印件并加盖投标人公章）
(2)主要管理人员： 
投标人承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，

配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供投标人为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，采购人可取消其中选资格，给采购人造成损失的，投标人依法承担违约赔偿责任。

投标人须承诺为本项目的第一负责人，施工期间施工现场的所有安全责任均由成交供应商负责承担。投标文件内填报的主要管理人员必须到现场加强对项目的管理，必须参加每周召开的例会（有事须书面请假，需发包人书面认可）。如发现项目经理不在现场，每次罚3000元整，连续3次不在现场，发包人有权取消中标资格，并处以合同金额3%的罚金，并追究违约责任，采购人有权扣除全额履约保证金。考勤方法为采购人抽查考勤。

投标人须承诺不得将本项目进行转包，派驻施工现场的项目经理与投标文件承诺不符的，视同转包；施工期间，未经招标人批准，中标人变更项目经理的视为转包。发生转包等情形的，取消中标资格，采购人有权结束合同并拒绝支付任何费用，并处以合同金额3%的罚金，并追究违约责任，采购人有权扣除全额履约保证金并报工程业务主管部门备案。

（5）投标人须承诺在签订合同前需提供为本项目配备的人员缴纳社保相关证明。
7、控股管理关系：投标人的法定代表人或负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。投标人需提供控股管理关系申报表(详见后附投标文件格式中的控股管理关系申报表）。
特别提示：
（1）各投标人必须按以上要求提供相关证书及证明材料复印件并加盖投标人公章，原件（身份证、承诺和截图除外）备查。
（2）比选人将进一步核查投标人在投标文件中提供的资料，若在评标期间有投标人投诉并经查实或发现投标人提供了虚假资料，将对投标人的投标文件作否决投标处理，并不予退还其投标保证金；若在评标结果公示期间或合同谈判过程中有投标人投诉或经比选人核查并经查实发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，比选人将取消其中标资格并不予退还其投标保证金；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，比选人有权解除合同，从工程支付款或履约保证金中扣除签约合同价的10%的金额作为违约金。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	不接受。

	1.9.1
	踏勘现场
	自行踏勘。 

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2026年4月10日09时00分前（北京时间）由各投标人以电子邮件形式发送至邮箱986505556@qq.com，超过该时间的不再受理。（质疑必须注明项目名称）

	1.10.3
	比选人书面澄清的时间
	比选人在2026年4月10日18时00分前。

	1.11
	分包
	不允许。

	1.12
	偏离
	不允许。

	2.1
	构成比选文件的其他材料
	比选人发出的答疑及补遗书。

	2.2.2
	投标文件递交时间及截止时间
	投标文件递交时间：详见比选公告。
递交截止时间：2026年4月10日10时30分（北京时间）。

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容）。

	3.2
	投标报价
	本次报价须为人民币报价。

1.本项目采用工程量清单计价，工程量清单采用综合单价计价，一般计税法。

2.供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及重庆市相关工程量清单计价规则的要求。供应商应按《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建〔2019〕143号）和 “工程量清单”的要求。供应商的投标报价应是完成本工程合同段采购范围内的全部工程的投标报价。

3.供应商的报价中对于采购人给出的安全文明施工费暂定金额、暂列（暂估）金额不能进行改动，须按照采购人给出的金额报价，否则视为无效响应。

4.报价范围：各供应商根据采购人发布的工程量清单中的单价和总价及现场情况进行自主报价。含完成项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费、措施费、规费、安全文明施工费、税金等所有费用。接入施工场地水、电、通讯、道路，以及施工条件受限需采用的材料、建渣转运运输等可能产生的费用

5.最高限价

本采购项目设置的最高限价为：¥ 149622.73元（大写：壹拾肆万玖仟伍佰伍拾肆元肆角陆分）其中安全文明施工费和暂列费用详见附件（1：工程量清单）。供应商的投标总报价及各分部分项工程项目清单单价均不得超过最高限价，安全文明施工费、暂列金额（暂估）报价时不得调整，否则作无效处理。

6.计价原则

本项目执行《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》CQJJGZ-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》CQJJGZ-2013及相关文件，定额执行2018重庆市计价定额、费用定额及配套文件。人工费、机械费、材料费参照《重庆工程造价信息》并结合市场询价计取，价格为不含税。

7.注意事项

本项目施工区域为办公场所，工作日白天禁止施工，投标人须充分考虑施工限制条件，仅允许在夜间及周末时间段进行作业。投标人应自行踏勘现场，充分预判施工时段限制、夜间施工许可办理（须由中标人自行办理相关手续）、嗓声控制、周边协调及工期保障等风险，相关费用及责任均由投标人自行承担，发包人不追加任何费用。

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	3.4.1
	投标保证金
	金额：贰仟元整（RMB：2000元）
形式：银行转账

（一）采用银行转账的由投标人自行转入比选文件所提供的帐户内（注明项目编号 ”。
到账截止时间：投标截止前一天的17时00分（超过该时间节点后到帐的投标保证金将拒收）
户  名：重庆方郡建设工程咨询有限公司

开户行：建行重庆两江高新园支行

账  号：50001040100050201790

投标保证金退还：
1、中标结果公示期后无异议，向除中标人和中标候选人以外的投标人退还投标保证金。
2、比选人和中标人签订合同，并在合同生效后向中标人和中标候选人退还投标保证金。
注：
1、所有退还的保证金一律不退现金，公对公办理。
2、投标保证金退还账户为投标人的来款账户，递交投标文件时，需单独递交一份投标单位账户信息和转账截图加盖投标单位鲜章，并注明联系人姓名及电话号码，以便联系。

	3.5
	资格审查资料
	本须知第1.4.1项规定提供的资料均需加盖投标人公章。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	投标人须具有2023年1月1日后完成的1个结构加固工程业绩

	3.5.4
	财务要求
	/

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	不允许。

	3.7.3
	签字盖章要求
	按本章投标人须知3.7.3款执行。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标文件一式二份，正本一份、副本一份、电子文档（U盘）一份（含所有投标文件正本的扫描件（PDF格式））。
注：（1）副本可为正本复印件，正本和副本均应逐页加盖投标人公章（鲜章）。
（2)正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。

	3.7.5

	  装订要求

	1.投标文件内容按第六章规定的格式装订成册，并应编制目录，逐页标注页码。
2.投标文件分为正本和副本，副本可为正本的复印件，正本和副本均应逐页加盖投标人公章（鲜章），同时须在投标文件封面上注明“正本”、“副本”。
3.投标文件电子文档（U盘）用信封封装，注明项目名称并盖投标人公章（鲜章），装入投标文件大袋。

	4.1.1
	投标文件的密封
	1. 投标文件正本、副本和U盘装入“投标文件”大袋中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。同时“投标文件”大袋应按本表第4.1.2项的规定写明相应内容。
2. 若“投标文件”大袋未按上述规定封装，比选人或招标代理机构应当拒绝接收。
3. 如若资料较厚，可以增加相应的袋子，但装订、密封必须仍按照比选文件规定执行。

	4.1.2
	封套上写明
	应在“投标文件”大袋的封套上写明如下内容：
比选人名称：                  
                        (项目名称）投标文件
在 2026 年   月    日    时     分前不得开启
投标人名称：    （单位全称） （加盖单位公章）
（注：以上内容用白纸打印后，粘贴在投标文件大袋的封面上）。

	4.2.2
	递交投标文件地点
	在本须知前附表2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人将投标文件密封送达重庆方郡建设工程咨询有限公司开标室【地址：重庆市北部新区洪湖西路18号1幢15-1】。

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间。
开标地点：重庆方郡建设工程咨询有限公司开标室（7楼会议室）【地址：重庆市北部新区洪湖西路18号1幢15-1】。

	5.2
	开标程序
	1. 宣布开标会纪律；
2. 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
3. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；
4. 核验参加开标会议的投标人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书（原件）、保证金转账凭证，以确认其身份合法有效，未在规定时间将投标保证金打入指定账户的，当场退还其投标文件。
5. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并签字确认。
6. 开启投标文件顺序：随机开启；
7. 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价、工期及其他内容，并记录在案；
8. 投标人代表、比选人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
9. 开标结束。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	由比选人按法律法规及相关规定依法组建。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐经评审得分由高到低排名的投标单位为中标候选人。

	7.2
	履约保证金
	中选人在领取中选通知书后3个工作日内，且签订合同前应递交合同金额的10%（以现金或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）做为履约担保。若未按时提交，视为自动放弃中选资格。双方约定履约保证金在工程完工验收合格后一次性退还（不计利息）

	8.1
	重新招标
	1.按投标人须知第8.1（1）执行；
2.按投标人须知第8.1（2）执行；
3.经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标，比选人将重新组织招标。

	8.2
	二次招标和不再招标
	重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序执行。经评审无合格投标人，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	付款方式
	（一）合同签订时成交供应商向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金。若成交供应商未按时缴纳履约保证金，视为成交供应商自动放弃中标资格，采购人将按相关规定重新确定成交供应商。综合验收合格后，成交供应商按采购人要求提交相关资料，采购人在收到相关资料和正规等额发票后3个工作日内无息退还履约保证金。

履约保证金汇入户名：重庆市会展服务中心

账号: 114416137523

开户银行:中行重庆江北支行

备注里面务必注明：重庆市外经贸大厦2幢结构改造加固履约保证金
履约保证金缴纳方式：从成交供应商基本账户以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交。保函的性质必须为“见索即付”。
（二）采购人若对付款方式有其他要求可在此条注明。

1.工程竣工验收合格后支付至合同金额的80%。经相关部门结算审核或备案完毕且完成财务决算后，支付至结算金额的100%，同时中标人应向采购人支付质保金（按工程审定金额的3%计算）。

2.中标人须将应收工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 30%，作为农民工工资专款专用，将农民工工资支付凭证作为当期进度款支付的前置条件。

3.工程质保金在质量缺陷责任期（12个月）满后，按规定一次性支付（不计利息）。

（三）成交供应商向采购人开具发票，采购人以转账方式向成交供应商支付工程价款。

（四）对满足合同约定支付条件的，采购人原则上应在收到发票后5个工作日内按程序办理支付手续。

	10.2
	工程结算原则
	工程结算：
1.工程结算总价=（ C × E ）× G +F× G 

C——采购人发布的分部分项及措施项目工程量清单综合单价（附件1中的各项单价）。

E——工程施工中的相应部分实际结算工程量（不含因成交供应商原因引起的新增部分）。

F——因非成交供应商原因引起的新增部分工程价款，具体金额按第2.1、2.2、2.3确定。

G——中标价/最高限价（最高限价为：149622.73元）。

最终按实际完成工程量及合同约定单价据实结算。

2.工程价款调整

2.1工程价款调整

（1）人、材、机价差调整原则：不调整

（2）工程计量时，限价清单项目特征漏项引起工程量增减不作调整。工程设计变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中完成的工程量计算。

（3）工程计量时，对因承包人自身原因超出设计图纸（含设计变更）范围和返工的工程量，发包人不予计量。

（4）非承包人原因的工程变更，造成增减新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定： 

① 限价中已有适用的综合单价，按限价中已有的综合单价确定。 

② 限价中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 

③ 限价中没有适用或类似的综合单价，由承包人按第2.2提出综合单价，经发包人确认后执行。

（5）因不可抗力事件导致的费用，发、承包人应按以下原则分别承担相应费用并调整工程价款。

①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； 

②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 

③承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担； 

④停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

2.2工程施工中设计变更、清单漏项发生的工程量增减部分按以下办法计价：

按配套文件计算后的含税总价*中标价/最高限价（最高限价为：149622.73元）。

2.3安全文明施工费、税金按照《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2019〕143号及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）文件规定执行。

	10.3
	农名工工资支付
	1.首先保障不拖欠民工工资，且不能以支付民工工资名义向采购人要求超合同付款。为确保民工工资按时发放，供应商应当在收到采购人按合同约定支付的进度款后，优先用于支付民工工资（按用工情况登记造册后，实行银行打卡发放），并在采购人将进度款支付到供应商后10个工作日内，将银行打卡发放民工工资凭证复印件交采购人归档，以此作为下一次拨付工程款的重要依据。
2.若因供应商原因造成拖欠民工工资事件的发生，供应商因此承担工程结算总价2%的违约责任，违约金在应付工程款中扣除，同时采购人有权以拟支付的进度款先行支付民工工资。如发生前述情形且情节严重，采购人将上报建设行政主管部门。



	10.4
	招标代理费
	（一）采购代理服务费标准

供应商中标后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费按照以下标准计算收取：

采购类型

中标金额（万元）

货物采购

服务采购

工程采购

100（含）以下

1.5%

1.5%

1.0%

100以上-500

1.1%

0.8%

0.7%

500以上-1000

0.8%

0.45%

0.55%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。采购代理服务费按上表计算出不足3000.00元的，按3000.00元计取。

（二）采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆方郡建设工程咨询有限公司

开户行：建行重庆两江高新园支行

账  号：50001040100050201790




1.  总则
1.1  项目概况
1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备比选条件，现对施工进行招标。
1.1.2  本招标项目比选人：见投标人须知前附表。
1.1.3  本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5  本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。
1.2  资金来源和落实情况
1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。
1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3  招标范围、计划工期和质量要求
1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2  本项目的工期（交货期）：见投标人须知前附表。
1.3.3  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。
1.4  投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉：
见投标人须知前附表；
1.4.2  本项目不接受联合体投标。
1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：
（1）为比选人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计服务的；
（3）为本标段的监理人；
（4）为本标段的项目管理公司、全过程造价跟踪审计公司、造价咨询公司；
（5）为本标段提供招标代理服务的；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（10）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一项目中同时投标；
（11）近五年内有行贿犯罪记录的。
1.5  费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
1.6  保密
参与招标投标活动的各方应对比选文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
1.7  语言文字
除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。
1.8  计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
1.9  踏勘现场
1.9.1  自行踏勘。比选人不统一安排投标人对工程现场和周围环境进行勘察，投标人可自行踏勘现场。投标人自身应对勘察中获取的现场资料负责。不管投标人是否勘察过现场，均被认为在递交投标文件之前已勘察过工地，对本项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。
1.9.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3  除比选人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4  比选人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，比选人不对投标人据此做出的判断和决策负责。
1.10  投标预备会
1.10.1本项目不举行投标预备会。
1.10.2投标人提出问题的截止时间见投标人须知前附表。
1.10.3比选人书面澄清的时间见投标人须知前附表。
1.11  分包
本项目不允许分包。
1.12  偏离
本项目不允许偏离。
2.  比选文件

2.1  比选文件的组成
本比选文件包括：
（1）比选公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；
（6）图纸；
（7）技术标准和要求
（8）投标文件格式；
（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对比选文件所作的澄清、修改，构成比选文件的组成部分。
2.2  比选文件的澄清
2.2.1  投标人在收到比选文件及设计文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在投标人须知前附表规定的时间前书面向比选人提出质疑。投标人未在规定时间内提出质疑，则视为投标人已全面确认比选文件及设计文件内容。
2.2.2  比选文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前向投标人发出，但不指明澄清问题的来源。
2.3  比选文件的修改
见投标人须知前附表。
3.  投标文件
3.1  投标文件的组成
详见第八章投标文件格式。
3.2  投标报价
3.2.1  见投标人须知前附表；
3.2.2　投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改清单中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。
3.3  投标有效期
3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，比选人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。
3.5  资格审查资料
投标人须知前附表规定的其他材料。
3.6  备选投标方案
投标人不得递交备选投标方案。
3.7  投标文件的编制
3.7.1  投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足比选文件实质性要求的基础上，可以提出比比选文件要求更有利于比选人的承诺。
3.7.2  投标文件应当对比选文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。
3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人签字、盖单位公章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。
3.7.4  投标文件正本一份，副本见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本均为正本内容的复印件（但比选文件中要求提供原件的除外）。当副本和正本不一致时，以正本为准。
3.7.5 装订要求见投标人须知前附表。
4.  投标
4.1  投标文件的密封和标记
4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。
4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。
4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，比选人不予受理。
4.2  投标文件的递交
    4.2.1  投标人应投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。
    4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表，由法定代表人或其授权委托代理人送达，否则将拒收其投标文件。
    4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
    4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，比选人不予接收。
4.3  投标文件的修改与撤回
4.3.1  在本章4.2.1规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知比选人。
4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。比选人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。
4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。
5.  开标
5.1  开标时间和地点
比选人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。
5.2  开标程序
主持人按下列程序进行开标：见投标人须知前附表。
6.  评标
6.1  评标委员会
6.1.1  评标由比选人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由比选人依法组建的技术、经济等方面的5名专家组成。
6.1.2  评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）比选人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2  评标原则
    评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
6.3  评标
评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
7.  合同授予
7.1  定标方式
比选人依据评标委员会推荐的中标候选人依次确定中标人，排序第一的中标候选人即为中标人，排序第一的中标候选人的报价金额即为本项目中标人签定合同的中标价。排序第一的中标候选人放弃中标的，比选人可以确定排序第二的中标候选人为中标人；排序第二的中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，比选人可以确定排序第三的中标候选人为中标人。排序第三的中标候选人也因前述原因不能签订合同时，比选人重新组织招标。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
7.2  中标通知
7.2.1经过评标委员会评审通过并推荐出中标候选人由比选人审核并经公示无异议5个工作日内，比选人以书面形式向中标人发出中标通知书。
7.2.2中标通知书是合同文件的组成部分。
7.3  履约担保
   见投标人须知前附表。
7.4  签订合同
7.4.1 比选人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据比选文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，比选人将取消其中标资格；给比选人造成的损失，中标人应当予以赔偿。
7.4.2  发出中标通知书后，比选人无正当理由拒签合同的，比选人给中标人造成损失的，应当赔偿。
8.  重新招标和不再招标
8.1  重新招标
有下列情形之一的，比选人将重新招标：
（1）投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
8.2  不再招标
重新招标后投标人仍少于三人，按法定程序执行。经评审无合格投标人，属于审批或核准项目的，报经原审批部门批准可以不再招标；其他项目，比选人可以自行决定不再招标。
9.  纪律和监督
9.1  对比选人的纪律要求
比选人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
9.2  对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与比选人串通投标，不得向比选人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
投标人在投标过程中提供虚假材料骗取中标的，不论是或比选人主动核查或经投诉或其他方式发现，一经查实即取消其中标资格，依法确定第二中标候选人为中标人，以此类推。
9.3  对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
9.5  投诉
投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10.  需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
第三章 评标办法（综合评估法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	按比选文件规定签字、加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。
1.投标函附录的所有数据均符合比选文件的规定；
2.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写；
3.按规定提供了所有的证明材料，且清晰可辨、有效；
4.投标文件的装订符合比选文件规定。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	投标文件的签署
	投标文件规定地方的签字盖章齐全。

	
	
	委托代理人
	投标人法定代表人的委托代理人有法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合比选文件规定的格式。

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	安全生产条件
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	业绩要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定，投标文件不应附有比选人不能接受的条件。

	
	
	技术标准和要求
	符合技术标准和要求规定，且投标文件中载明的主要施工技术和方法及质量检验标准符合国家规范、规程和强制性标准。

	
	
	实质性要求
	符合比选文件中规定的其他实质性要求。
不得有涉嫌串通投标、弄虚作假等其他违反招投标相关法律、法规行为。

	评分标准

	2.2.1
	分值构成 (总分1OO分)
	（1）投标报价20分；
（2）施工组织设计50分。
（3）商务部分30分

	2.2.2
	投标报价（20分）
	满足采购文件资格要求且报价最低的供应商报价作为投标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标报价得分。

投标报价得分=(投标基准价/报价)×价格权重×100。

投标报价得分四舍五入后保留两位小数。

	2.2.3

	施
工
组
织
设
计
评
分
标
准（45分）
	内容完整性和编制水平（10分）
	①方案描述清晰，完整可行、施工人员和时间安排合理，得8-10分;

②方案描述较清晰，较完整可行、施工人员和时间安排较合理，得4-6分;

③方案描述不够清晰，不够完整可行、施工人员和时间安排不够合理，得2-4分。

④无方案或方案较差，得0-2分。

	
	
	施工方案与技术措施（10分）
	项目管理及目标明确，质量管理层级责任清晰，质量考核体系健全。优10分，良8分，一般5分，差0分。

	
	
	质量管理体系与措施（10分）
	有健全的工程质量管理体系、质量目标明确、制定了质量管理监督工作程序和管理职能要素分配、对抓好工程质量、原材料、设备质量、半成品质量、有严格的质量监督控制措施、质量管理体系总体思路清晰。

优得8分-10分，良得6分-8分（不含），中得3分-6分（不含），差的0分-3分（不含），未提供不得分。

	
	
	安全管理体系与措施（10分）
	建立有安全管理体系、专职安全监督机构、有齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施，场容场貌、工地卫生、文明建设的管理办法、符合现行的安全管理规范及要求，可作为现场安全管理的依据。

优得8分-10分，良得6分-8分（不含），中得3分-6分（不含），差的0分-3分（不含），未提供不得分。

	
	
	环境保护管理体系措施（4分）
	有于项目相应的环境保护组织机构、根据项目特点、识别评价环境影响因素，制定相应得当的预防控制措施，切合实际

优得3分-4分，良得2分-3分（不含），中得1分-2分（不含），差的0分-1分（不含），未提供不得分。

	
	
	工程进度计划与措施（3分）
	工程进度计划编制合理、可行，关键线路、节点、清晰、准确、完整、可操作性强，工期保证措施可靠，控制措施得力。

优得2分-3分，中得1分-2分（不含），差的0分-1分（不含），未提供不得分。

	
	
	资源配备计划与先进性（3分）
	施工项目管理组织机构的结构、部门设置、人员安排，制度设置、施工方法、技术工艺和施工机械选择信息、基础设施、工作环境的提供是否符合项目要求且具有先进性。

优得2分-3分，中得1分-2分（不含），差的0分-1分（不含），未提供不得分。

	2.2.4
	商务部分（35分）
	团队配置（20分）
	（1)现场项目经理（建筑类安全生产考核合格证书和二级建造师证）1名得5分。 

	
	
	
	(2)现场项目技术负责人（建筑类高级职称）1名得5分。

	
	
	
	(3)现场施工员2名得6分。

	
	
	
	(4)现场施工安全员(安全生产考核合格证书）1名得4分。

	
	
	业绩（10分）
	供应商2025年1月1日起算(以合同签订时间为准)，承担过承重加固项目，每提供1份合同得3分，此项最多10分。


提供合同件复印件，并加盖投标人公章。

	注：评标委员会全体成员对施工组织设计进行评审，所有评委打分取算术平均值为投标人施工组织设计得分。


1.  评标方法
本次评标采用综合评分法。评标委员会按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以商务评分（如有）高的优先；商务评分也相等时，以技术评分高的优先确定第一中标候选人。
2.  评审标准
2.1  初步评审标准
2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。
2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2  分值构成与评分标准
2.2.1  分值构成
见评标办法前附表。
2.2.2  评标基准价计算
评标基准价的计算方法：见评标办法前附表。
2.2.3  评分标准
见评标办法前附表。
3.  评标程序
3.1  初步评审
3.1.1  评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第1.4.1项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。凡比选文件要求是复印件的必须加盖公章。评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。
3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标作否决投标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形的；
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
3.1.3  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作否决投标处理。
（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以总价为准修改单价。
3.2  详细评审
3.2.1  评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2  评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决投标处理。
 3.3  投标文件的澄清和补正
3.3.1  在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3  评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
3.4  评标结果
     3.4.1  除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。
     3.4.2  评标委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告。
附件A：综合评估法否决投标情况一览表
一览表中投标人有下列情形之一的，其投标作否决投标处理，否决投标条件之外的评标委员会不得判为重大偏差。
	章节号
	条款名称
	否决投标条件

	第二章
3.2
	投标报价
	A-1投标函中的总报价必须与已标价工程量清单总报价一致，否则由评标委员会作否决投标处理。

	
	
	A-2《投标函》及工程量清单报价中的安全文明施工费必须按照比选人给出的暂定金额填报，否则视为对比选文件不作实质性响应，其投标文件由评标委员会作否决投标处理。

	第二章
3.4
	投标保证金
	A-3投标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式等递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

	第二章
3.7.3
	签字盖章要求
	A-4按本章投标人须知3.7.3款执行，否则由评标委员会作否决投标处理。

	第三章
	初步评审
	A-5 投标人按照第二章“投标人须知”第1.4.1项规定提交的有关证明和证件有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

	
	
	A-6评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，作否决投标处理。

	其他
	A-7比选文件中规定的其它否决投标条款。


第四章  合同条款及格式
以比选人提供的合同为准。
HT2024-10-400（限额以下施工合同参考范本）

ＸＸＸ项目
建设工程施工合同

发包人（全称）：　　　　        
承包人（全称）：　　　          

2026 年 　 月 　 日
***建设工程
施工合同
发包人（全称）：                                
承包人（全称）：                                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就　　　　　　　　　   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况

1.工程名称：                       
2.工程地点：                         
3.工程立项批准文号：                        
4.工程承包范围及内容：   ***，具体以施工图设计及工程量清单为准。           

二、合同工期
计划开工日期：                                         

计划竣工日期：                              

工期总日历天数       日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准

工程质量符合强制性质量标准、国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，满足施工图、清单描述内容，澄清、交底等，并达到合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式
1.签约合同价为：人民币（大写）           （￥             元；
其中：

（1）安全文明施工费： 
人民币（大写）              (¥          元)；

（2）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

如需使用暂列金须学校向区教委提交申请并取得批准，否则结算不予认可。

（3）人工费（工资款）
1.该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的  30%  ，农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。
2.首先保障不拖欠民工工资，且不能以支付民工工资名义向采购人要求超合同付款。为确保民工工资按时发放，供应商应当在收到采购人按合同约定支付的进度款后，优先用于支付民工工资（按用工情况登记造册后，实行银行打卡发放），并在采购人将进度款支付到供应商后10个工作日内，将银行打卡发放民工工资凭证复印件交采购人归档，以此作为下一次拨付工程款的重要依据。

3.若因供应商原因造成拖欠民工工资事件的发生，供应商因此承担工程结算总价2%的违约责任，违约金在应付工程款中扣除，同时采购人有权以拟支付的进度款先行支付民工工资。如发生前述情形且情节严重，采购人将上报建设行政主管部门。

2.合同价格形式：　固定单价合同   。

五、项目管理人员
严格按照文件要求，切实加强主要管理人员到岗履职，不得擅自更换主要管理人员，坚决禁止买卖挂靠、违法分包转包。无法满足此管理要求的，双方签订合同无效，并承担合同金额10%的违约金。

1.项目经理

（1）项目经理
姓名：　　         　 　；身份证号：　             　 ；
建造师执业资格等级：　　　　                  　；

建造师注册证书号：　　　　               　。

安全生产考核合格证书号：　　             　　　　　。
联系电话：　　　        　　　　　　。
（2）承包人对项目经理的授权范围如下：严格按设计图纸、现行国家施工规范及验收规范进行施工，以保证工程质量、进度；与发包人代表进行沟通、协调。
（3）项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：3000元/人次违约处罚金。

2.主要管理人员

六、履约担保

中选人在领取中选通知书后3个工作日内，且签订合同前应递交合同金额的10%（以现金或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。）做为履约担保。若未按时提交，视为自动放弃中选资格。双方约定履约保证金在工程完工验收合格后一次性退还（不计利息）。
七、工程结算

采用工程量清单计价

（1）1.工程结算总价=（ C × E ）× G +F× G 

C——采购人发布的分部分项及措施项目工程量清单综合单价（附件1中的各项单价）。

E——工程施工中的相应部分实际结算工程量（不含因成交供应商原因引起的新增部分）。

F——因非成交供应商原因引起的新增部分工程价款，具体金额按第2.1、2.2、2.3确定。

G——中标价/最高限价（最高限价为：149622.73元）。

（2）工程价款调整

2.1工程价款调整
（1）人、材、机价差调整原则：不调整
（2）工程计量时，限价清单项目特征漏项引起工程量增减不作调整。工程设计变更引起工程量的增减，应按承包人在履行合同义务过程中完成的工程量计算。
（3）工程计量时，对因承包人自身原因超出设计图纸（含设计变更）范围和返工的工程量，发包人不予计量。
（4）非承包人原因的工程变更，造成增减新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定： 
①限价中已有适用的综合单价，按限价中已有的综合单价确定。 
②限价中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定。 
③限价中没有适用或类似的综合单价，由承包人按第2.2提出综合单价，经发包人确认后执行。
（5）因不可抗力事件导致的费用，发、承包人应按以下原则分别承担相应费用并调整工程价款。
①工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担； 
②发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用； 
③承包人的施工机械设备的损坏及停工损失，由承包人承担； 
④停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；
⑤工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
2.2工程施工中设计变更、清单漏项发生的工程量增减部分按以下办法计价：
按配套文件计算后的含税总价*中标价/最高限价（最高限价为：149622.73元）。

2.3安全文明施工费、税金按照《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》渝建〔2019〕143号及《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）文件规定执行。

3.涉及暂列金额的在施工过程中由发包人及相关部门认质认价，工程量以实际收方或竣工图按实结算。

4.检验试验费：根据渝建[2015]420号文和有关施工规范、验收标准及施工图的规定或要求，对工程材料、构件、建筑安装物、半成品、成品进行的一般质量鉴定、检测和试验及特殊检验试验项目，均由甲方委托的第三方检测试验机构实施，所发生的鉴定、检测和试验费用由甲方承担，不包含在本次合同金额中。所做的上述检测试验所需的试件制作、送检，试件制作需要提供的材料以及检测和试验的配合工作及相关费用等由乙方完成并承担费用，合同包干使用。

八、工程款的支付

1.工程竣工验收合格后支付至合同金额的80%。经相关部门结算审核或备案完毕且完成财务决算后，支付至结算金额的100%，同时中标人应向采购人支付质保金（按工程审定金额的3%计算）

2. 承包人须将应收工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的 30%，作为农民工工资专款专用，并将农民工工资支付凭证作为当期进度款支付的前置条件。

3.工程质保金在质保期1年满后，按规定一次性支付（不计利息）。
九、安全

承包人负责本单位承担的施工范围内全部的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由承包人承担。

十、违约责任

1.工期：承包人在施工期间，无论工程项目增加或其他任何情况发生，未在甲方要求工期内完成工程的施工，误期违约金额为 1000元/日历天，误期赔偿费最高限额为合同价款的20%。
2.质量：工程质量不合格，乙方应无条件整改，或拆除重做，达到国家规定的质量等级标准，工期不顺延，由此产生的一切损失由承包人承担。 

十一、保修

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定，承担本工程保修责任，保修期自竣工日期起计算，期限1年。
十二、工程保险
承包人应在整个施工期间（包括缺陷责任期）对其为本合同工程工作的雇员投保人身意外伤害险。办理本项保险一切费用均由承包人承担，并已包括在合同总价中，发包人不单独支付。

十三、合同生效

本合同自     双方签字盖章     生效。

十四、合同份数
本合同一式  肆  份，均具有同等法律效力，发包人执  贰  份，承包人执  贰  份。
发包人：                   （公章）承包人：                          （公章）

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：
（签字）                         （签字）

地  址：                         地  址：

法定代表人：                     法定代表人：

委托代理人：                     委托代理人：

电  话：                         电  话：

传  真：                         传  真：

开户银行：                       开户银行：

账  号：                         账  号：　　

邮政编码：                       邮政编码： 

年   月   日                     年   月   日
附件1：安全生产合同

附件2：工程质量保修书
附件3：保障农民工工资支付协议
附件4：项目管理机构组成表

附件1：安全生产合同

安全生产合同

为在                       施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目业主                       （以下简称“甲方”）与施工单位   ＸＸ    （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

3、传达中央及地方有关安全生产的精神。

4、不定期组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，以《中华人民共和国安全生产法》和《国务院进一步加强安全生产的决定》为指南加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，健立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、乙方要建立健全安全责任制，从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

6、乙方单位对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、乙方应随时检查并监督施工单位操作人员上岗必须按规定穿戴防护用品。不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、施工单位对所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工单位对施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工种项目特点，施工单位组织制定本工种实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、承包人严格执行《建设工程安全生产管理条例》。若施工单位在工程施工过程中发生安全事故，由施工单位负全责；施工单位在工程施工过程中发生安全事故，监理单位负连带责任。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

本合同正本肆份，合同双方各执贰份，副本捌份，发包人执陆份，承包人执贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签字与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲  方：                             乙   方：          
法定代表人：                         法定代表人：        
日  期：                             日   期：             
附件2：工程质量保修书
工程质量保修书

发包人（全称）：                              

承包人（全称）：                              
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就

        （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括结构加固工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包范围内容均属质量保修范围内容；其中：

1.属于设计原因造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患，费用由发包人承担；

2.属于施工造成的质量问题，承包人负责维修，不留隐患；

3.属于业主使用不当造成的质量问题，配合抢修，费用由发包人承担。

二、质量保修期

1.根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期约定为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

2.建设工程的保修期：自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由质量缺陷的责任方承担。

五、双方约定的其他工程质量保修事项

按国家相关法律和规定执行。

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签字，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

甲  方：                                乙   方：    

法定代表人：                            法定代表人：        

日  期：                                日   期：             

附件3：保障农民工工资支付协议
保障农民工工资支付协议
 发包人：                      （发包人）
 承包人：                      （承包人）
为贯彻落实《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1号），《重庆市人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（渝府办发〔2016〕101号），健全预防和解决拖欠农民工工资问题的长效机制，切实保障农民工劳动报酬权益，维护社会公平正义，促进社会和谐稳定。经甲、乙双方结合实际情况，友好协商，达成如下协议：
一、承包人申报工程进度款时，应对已支付工程款用于农民工工资发放的情况进行说明，并附农民工代表按时足额收取了工资的签名确认书。监理单位应对相关情况说明和签名确认书（详附件）进行审查签名后，与工程进度款申报资料一并提交给发包人。发包人审核合格后，才进行当期工程进度款的支付。
二、若发现承包人有下列事项的，发包人在支付当期进度款时暂扣当期应支付进度款5%比例的款项。
    （一）现场检查发现项目存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；
（二）相关行政管理部门检查发现存在拖欠农民工工资情况并经核查属实的；
    （三）有拖欠农民工工资投诉事项并经核查属实的。
    三、对发现的存在拖欠农民工工资事项，承包人应在3天内限时整改，并将整改措施和结果报发包人审查，经发包人批准同意后，在下一期工程进度款支付中返还暂扣的工程款；如承包人未在3天内限时整改，暂扣工程款将继续扣留，直至整改完毕。暂扣款不计息。
四、本协议经双方法定代表人或委托代理人签名并加盖公章后生效，履行完毕后自然失效。
附件：
1、关于农民工工资发放情况的说明表

甲  方：                             乙   方：          
法定代表人：                         法定代表人：        
日  期：                             日   期：             
保障农民工工资支付协议附件：
关于农民工工资发放情况的说明表
	工程名称：

	施工单位：
	

	监理单位：
	

	（项目业主单位名称）：
    我单位负责承建的（工程名称）农民工工资应付  元，已付    元。无拖欠农民工资的情况，贵单位先期支付我单位的工程款已优先用于支付了农民工工资，农民工工资全部按时足额进行了发放，请贵单位予以审核。

施工单位项目负责人签名（加盖项目章）：        
农民工代表签名：        


	工程部项目负责人意见：
	              项目负责人签名：        


第五章 工程量清单
另附电子版。
第六章  图纸
另附电子版。
第七章  技术标准和要求
由比选人根据招标项目的实际情况编写（如有）。
第八章   投标文件格式
正（副）本

（项目名称）
投  标  文  件
投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）
法定代表人： 　       　 　（签字或盖章）
     　年  月  日
目    录
一、投标函部分
（一）投标函
（二）投标函附录
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
（四）投标保证金
（五）已标价工程量清单
二、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
（二）控股管理关系申报表
（三）项目管理机构
（四）近年完成的类似项目情况表
（五）财务要求
（六）信誉要求
（七）其他资料
三、技术部分
施工组织设计
附表一
拟投入本标段的主要施工设备表
附表二
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三
劳动力计划表
附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图 
附表五
施工总平面图
附表六
临时用地表
一、投标函部分
（一） 投标函
 
（比选人名称）：
1．我方已仔细研究了 
                     
（项目名称）施工比选文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （¥   ）的投标总报价（其中安全文明施工费
    元。工期   日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 

。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3．如我方中标：
（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。
4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
5． 
（其他补充说明）。
投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：   
（签字或盖章） 
地址： 

电话：

传真：

        年  月  日
（二） 投标函附录 
	序号
	条款名称
	约定内容
	备注

	1
	项目经理
	姓名： 

	

	2
	工期
	
日历天
	

	3
	缺陷责任期
	24个月
	


投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章） 
法定代表人或其委托代理人：   
（签字或盖章） 

年   月   日
（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书
法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
  月          日
经营期限： 

姓名： 
 性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
投标人： 
（盖单位公章）
 
年   月   日

授权委托书 
本人 
（姓名）系    
（投标人名称）的法定代表人，现委托
 
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 
（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。
委托期限：  
。 
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明。
投  标  人：              
    （盖单位公章） 
法定代表人： 

（签字或盖章）
身份证号码：                 

委托代理人： 
（签字）
身份证号码： 

     
年  
月 
日

注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。
2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。
（四）投标保证金（电汇底单或转账截图复印件加盖投标人公章）
（五）报价工程量清单（工程量清单分析表做电子版不打印纸质版）
二、资格审查资料
（一）投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传
真
	
	网  址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技
工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：应附营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、 “三类人员”相应的安全生产考核合格证书的复印件。
（二）控股管理关系申报表
致：     （比选人名称）     
我方参加           （招标项目名称）的投标，根据法律法规维护投标公正性的相关规定，特就本单位控股及管理关系情况申报如下，并承担申报不实的责任。
	申报人名称
	【XX公司[投标人名称]】

	法定代表人/单位负责人
	姓    名
	【XX [投标人法定代表人（负责人）姓名]】

	
	身份证号
	【XX [投标人法定代表人（负责人）身份证号]】

	控股股东/投资人名称
及出资比例
	【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[投标人控股股东/投资人名称及出资比例]】

	非控股股东/投资人名称
及出资比例
	【XX公司/XX[自然人]，出资比例XX%，[投标人非控股股东/投资人名称及出资比例，应从出资比例由高到低进行填写]】

	管理关系单位名称
	管理关系单位名称
	【XX公司[管理单位全称]】

	
	被管理关系单位名称
	【XX公司[被管理单位全称，应列明所有被管理单位]】

	备注：


注：
控股股东/投资人是指出资比例在50%以上，或者出资比例不足50%，但享有公司股东会/董事会控制权的投资方（含单位或者个人）。
管理关系单位是指与不具有出资持股关系的其他单位之间存在管理与被管理关系的单位。
如未有相关情况，请在相应栏填写“无”。
投标人：                        （盖单位公章）
      年     月       日
(三) 项目管理机构

项目管理机构组成汇总表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要人员简历表
	姓
名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职
称
	
	职  务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于
学校
专业

	主要工作经历

	时
间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：附比选文件规定的项目经理、项目技术负责人、主要管理人员的相关证明材料。
（四）近年完成的类似项目情况表
	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：应附加盖投标人公章的合同（或协议书）和工程竣工验收证明复印件
（五）财务要求

（六）信誉要求

（1）投标人需书面承诺不得存在下列情形之一：
①被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；
②被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单；
③被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的黑名单；
④被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内；
⑤被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务；
（2）投标人需书面承诺近三年内无重伤及以上的工伤事故；近三年内无环保事故；近三年无拖欠民工劳务费的投诉记录；近三年无重大质量事故。
（提供书面承诺（格式自拟）并加盖投标人公章；提供“信用中国”网站中失信被执行人网页截图并加盖投标人公章；如果书面承诺与实际不符，将被取消投标或中标资格，其投标保证金不予退还）
(3)截止投标截止日，投标人没有对招标项目产生不利影响的正在进行的诉讼（仲裁）案件。
注：投标申请人须提供自行出具的书面承诺，承诺函需加盖投标人单位公章，并对其真实性负责，如提供虚假材料，一经查实，则取消投标资格或中标资格，投标保证金不予退还。
（七）其他资料
三、技术部分
目     录
[目录由投标人自行编制]
施工组织设计
1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。
2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 
附表一
拟投入本标段的主要施工设备表
附表二
拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
附表三
劳动力计划表
附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图 
附表五
施工总平面图
附表六
临时用地表
附表一：拟投入本标段的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备　 名　　称
	型号 　规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表
单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图
1.  投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。
2.  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。
附表五：施工总平面图
投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。
附表六：临时用地表
	用  途
	面  积（平方米）
	位  置
	需用时间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


此处贴法定代表人身份证复印件





























此处贴法定代表人身份证复印件





此处贴授权委托人身份证复印件










